河北广通路桥集团有限公司

G234涉县段LJ13标K49+000-K58+000

（主动防护网工程）

招 标 文 件

招标编号：G234LJ13-2021-002

招 标 人：河北广通路桥集团有限公司

G234涉县段LJ13标

二〇二一年九月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

第一章 招标公告

G234涉县段LJ13标（K49+000～K58+000）

主动防护网工程劳务招标公告

### 1.招标条件

G234涉县段LJ13标（K49+000-K58+000）主动防护网工程劳务招标招标人为河北广通路桥集团有限公司G234涉县段LJ13标。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

# 2.1项目名称：G234涉县段LJ13标（K49+000-K58+000）主动防护网工程。

# 2.2项目概况：本项目建设地点位于邯郸市涉县境内，起点位于邯郸市涉县合漳村，沿线经过黄龙口村、白芟村，终于白盘大桥，与河南段相接,地形为山区，路线全长9.395km。我部主动防护网工程负责施工段落为K49+000-K58+000段。

2.3计划工期：本次招标的主动防护网工程计划2021年 9 月 20 日开工，计划工期为 117 日历天,缺陷责任期为自本项目实际交工之日起2年。队伍具体进场时间由项目部通知。

2.4招标范围：

本次招标内容详见工程量清单。

3.投标事宜说明

### 3.1投标人资格要求

3.1.1本招标项目要求投标人必须具有独立企业法人资格。

1）已登记入库的队伍：可直接报名。

2）未登记入库的队伍：需提交企业法人营业执照、施工企业资质证书、安全生产许可证、开户许可证、税务登记证（若已三证合一，无此项）、组织机构代码证（若已三证合一，无此项）、法定代表人身份证，经河北广通路桥集团有限公司运营管理中心审核认定符合登记入库条件的队伍，可参与报名。

3）凡参加报名的单位，河北广通路桥集团有限公司运营管理中心均会对其资格进行审核，审核通过后方可参加本工程投标。

3.1.2投标单位递交投标文件时视为已承诺，工程款采用依业主计量方式进行中间结算支付和工程竣工结算支付两种方式。

### 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年 9月 10 日12:00至2021年 9 月 12 日18:30(北京时间，下同), 电话联系陈莹莹18232107154购买工程量清单及图纸。

4.2图纸及工程量清单每套售价 500 元，支付费用后，工作人员会将工程量清单及图纸电子版发送到指定邮箱，该文件售后不退。

### 5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(下同)为2021年 9 月 17 日15时00分，投标人应在截止时间前通过 gtlq234@126.com 递交电子投标文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、公告媒体为河北广通路桥集团有限公司官网

### 7.联系方式

招标人：河北广通路桥集团G234涉县段LJ13标

地址：河北广通路桥集团有限公司五楼会议室（邯郸市中华大街与渚河路交叉口西南角）联系人：胡磊磊   电话：17331091117

联系人：陈莹莹   电话：18830877396

2021年 9月 9日

第二章 投标人须知

## 第二章 投标人须知

### 1、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：河北广通路桥集团有限公司G234涉县段LJ13标 地 址：邯郸市中华南大街61号 联系人：胡磊磊 电话：17331091117 联系人：陈莹莹 电话：18830877396 |
| 1.1.3 | 项目名称 | G234涉县段LJ13标（K49+000-K58+000）主动防护网工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 邯郸市涉县 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标为本项目的主动防护网工程施工，分为1个标段，详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：2021年9月20日～2022年1月15日 计划开工日期：2021年9月20日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目施工人员要求：见附录4 其他要求：无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织投标人及现场负责人勘探现场，具体时间待定。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 2 天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 9月 17 日15时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 12 小时内(以发出时间为准) |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币5万元 投标保证金的形式：转账 投标保证金的到账截止时间为： 2021年9月16日17时之前 开户银行及账号如下： 账户名：河北广通路桥集团有限公司G234涉县段LJ13标； 账 号：20313042600100000298761； 开户银行：中国农业发展银行涉县支行 备注：投标保证金 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年 6月1日至今，以工程交工日期为准 |
| 3.7.3 | 签字或盖章的其他要求 | 投标人在电子投标文件封面或扉页、投标函均应加盖单位电子印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，即视为全本文件中需要签字盖章的地方均已签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 电子版U盘一份（仅供招标人存档，包含清单）；中标单位需提供中标投标文件完全一致的纸质版投标文件正本1份。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 无 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 河北广通路桥集团有限公司五楼会议室（邯郸市中华大街与渚河路交叉口西南角） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 投标文件开标地点: 河北广通路桥集团有限公司五楼会议室（邯郸市中华大街与渚河路交叉口西南角） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 密封情况检查：由监标人检查 开标顺序：按照投标文件递交顺序的逆序开启 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，分别为：陈莹莹、曹勇、许志国、李翠果、武浩杰、胡磊磊、赵建华。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：10%签约合同价。 履约担保形式：收到中标通知后5日内转账到G234涉县段LJ13标指定账户内，工程交工时退还，无利息。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督部门：河北广通路桥集团有限公司 地址： 邯郸市中华南大街61号 电话： (固定)0310-3168319 邮编：056001 |
| 需要补充的其他内容 |
| 增1.3.4 | 安全目标 | 不发生重大安全生产责任事故，施工现场安全达标合格率100% |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 | 3.4.3 投标保证金的退还:a.未中标人投标保证金的退还：在评标委员会推荐中标候选人且发布中标结果公示期结束后5个工作日内通知退还。b.中标人投标保证金的退还：自动转为履约担保金，工程交工时退还，无利息。 |
| 5.2.1(6) | 开标程序 | 修改为“按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期、安全目标及其他内容，并记录在案。”若投标报价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。 |

### 附录1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

投标人具有独立企业法人资格，同时具备劳务资质或建设行政主管部门核发的施工企业资质证书，并有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

### 附录2 资格审查条件(业绩最低条件)

业绩要求

在2016年6月1日至今，至少独立完成过两项一级以上公路项目主动防护网工程施工。

### 附录3 资格审查条件(信誉最低条件)

信誉要求

投标人在近5年中不曾在任何合同中违约被逐或因投标人自身的原因而使任何合同被解除。

### 附录4 资格审查条件(项目人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 在一级以上公路中担任滑坡体段施工负责人不少于2个项目 |
| 技术员 | 1 | 在一级以上公路中担任滑坡体段施工技术员不少于2个项目 |
| 资料员 | 1 | 在一级以上公路中担任资料员不少于2个项目 |
| 安全员（不可兼职） | 1 | 在一级以上公路中担任安全员不少于2个项目 |

### 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)工程量清单；

(5)投标文件格式。

投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定和要求不符，则投标人自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，按无效标书处理。投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

### 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3) )投标保证金；

(4)施工组织设计；

(5) 资格审查资料；

(6) 承诺函；

(7) 投标人须知前附表规定的其他材料；

(8)投标报价函；

(9)已标价工程量清单；

(10)单价分析表；

3.2投标报价

3.2.1投标人的投标价应是为实施并完成本合同工程内容及修复缺陷所需的劳务、小型机械、辅助材料及配件、模板、水电气、安装、利润、环保、安全文明施工、调遣（进出场）、工地宣传、新修和维护施工便道、临时工程用地及复耕费、临时工程的建设与拆除、特殊季节施工、试验检测、治安管理等费用以及缺陷责任期修复、管理；动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用 ；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用；满足业主标准化施工所产生的一切费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任、权利、义务和一般风险等，单价均不调整。

3.2.2结算时乙方负责提供与结算金额相等的涉县当地增值税专用发票；

（1）乙方承包本合同工程所需缴纳的一切税费均由乙方自行承担，并包含在单价内。

（2）增值税，根据国家政策及河北邯郸市税务部门规定确定税率。乙方支取工程款时按甲方财务部门规定的发票类型和内容提供相应数额的增值税专用发票，发票验证通过后方可支付工程款，乙方必须保证合同结算、发票及支付资金一致，否则甲方不予支付工程款。

（3）由于乙方原因导致的材料超耗调拨、乙方使用甲方的材料调拨或甲方对乙方的罚款等税金由乙方承担，甲方不提供税票。

3.2.3投标人应认真填写工程量清单中编制的本合同所列各工程细目的单价，投标人没有填写单价工程细目将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其它细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、总额价，招标人将不予接受，严重者视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

3.2.4投标人的设备装备险由投标人自行投保，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报单价中。

3.2.5在合同实施期间，承包单价不予调整。

3.2.6各投标人应对现场和其周围环境以及相关资料进行详细、认真的察看和核查，并查明以下几点内容：

（1）现场的地形地貌和特征（包含但不限于沿线高压线、通讯线路、跨路施工等）；

（2）水文、气象和地质等条件；

（3）设计图纸、施工方案、工艺流程、技术要求及监理程序；

（4）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质；

（5）当地法规、规章及民风、民俗；

（6）到达现场的途径和可能需要的食宿条件；

（7）安全不利因素和其它意外风险及资料；

（8）标准化等施工要求；

（9）施工场地、便道、供电设施位置及运距的风险；

（10）招标人的部门规章制度。

3.2.7项目部不提供材料，工程所需的一切材料均由乙方自购、运输及保管，损坏丢失责任自负。乙方自购的所有材料必须满足设计标准和质量要求，并向甲方提交材料合格证(原件)，否则造成不良后果的一切责任和费用由乙方负责。项目部只提供水源，其它取水、电源、电费等均由劳务队自行解决，劳务队伍应配备工程所需的发电设备，项目部不承担此项费用。

各投标人对可能遇到的风险、意外事件和其他各种可能出现的情况应得到并正确理解全部所需资料，投标人应把可能出现的各种不利情况考虑在投标报价内，在施工中均不得提出任何形式的索赔。

### 4.开标

开标时要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

第三章 评标办法

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 序号 | 内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审（1.5分） | 营业执照 | 有效，且投标（参选)文件和资质证书上名称一致。 |
|  | 资 质 | 施工资质（劳务或总承包、专业承包一级及以上） |
|  | 安全生产许可证 | 有效 |
|  | 类似项目业绩 | 符合投标人须知附录2要求 |
|  | 信誉 | 符合投标人须知附录3要求 |
|  | 项目施工人员 | 符合投标人须知附录4要求 |
| 响应性评审标准 （1.5分） | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 施工组织设计和项目管理机构（2分） | 施工方案与技术措施 | 符合招标文件相关要求 |
|  | 质量管理体系与措施 | 符合招标文件相关要求 |
|  | 安全管理体系与措施 | 符合招标文件相关要求 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 符合招标文件相关要求 |
|  | 工程进度计划与措施 | 符合招标文件相关要求 |
|  | 施工人员、设备 | 符合招标文件相关要求 |

### 评标办法

评审分三部分，第一部分为投标报价（满分90分），第二部分为按评标办法前附表评审（满分5分），第三部分为专家面谈（满分5分）；

第一部分为投标报价：评标委员会会对投标文件（报价部分）评审，经评审报价中无错误的，对高于开标当场公布的标底或低于公布的标底80%的，均按废标处理，不参与排名；在范围内的报价按照由低到高的原则进行排名，第一名90分，第二名85分，第三名80分，若少于三家单位，则该标段暂不确定中标候选人。经评审通过的单位，按照投标价由低到高的顺序推荐候选人。超出标底的直接按废标处理；

第二分部按评标办法前附表评审:专家按照评标办法前附表对投标人的投标文件进行评审，不记名当场公布评审分数

第三部分专家面谈：前三名候选人，按名次依次进行专家面谈，不记名当场公布面谈分数；

投标人最终以三部分合计得分为准，得分最高的投标人为中标候选人；

## 第四章 工程量清单(后附)

第五章 图纸(后附）

第六章 投标文件格式

河北广通路桥集团有限公司

G234涉县段LJ13标K49+000～K58+000

（主动防护网工程)

投 标 文 件

投标人：               (盖单位章)

年     月     日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、承诺函

七、其他材料

八、投标报价函

九、已标价的工程量清单

十、单价分析表

### 一、投标函及投标函附录

#### (一)投标函

河北广通路桥集团有限公司G234涉县段LJ13标 (招标人名称)：

1.我方已仔细研究了                                          (项目名称)招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以        元(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，标段工程交工验收的质量评定：     ；竣工验收的质量评定：        。安全目标为      。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)           元(¥        )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

#### (二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自招标人向业主实际交工日期起计算 2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 10000 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 0 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 0 %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 无 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 计量规定 | 17.3.3(1) | 原则上每月结算一次，工程完工后进行最终结算； |  |
| 10 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月结算额的 20 % |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 5 % 结算总额 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自招标人向业主实际交工日期起计算5年 |  |

投 标 人:                    (盖单位章)

投标文件签署人签名:

### 二、法定代表人身份证明

(仅适用于法定代表人亲自签署投标文件的)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签名)   性别：        年龄：        职务：

系                   (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：              (盖单位章)

年    月    日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名代替。

2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

3、如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，则本页不填写。

### 附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

如为二代身份证，须同时提供正、反两面复印件

### 二、授权委托书

本人        (姓名)系                          (投标人名称)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投  标  人：                (盖单位章)

法定代表人：                    (签字)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字)

身份证号码：

年    月    日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；本授权委托书只能授权给一名委托代理人。

2、授权委托书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

3、如果由投标人法定代表人签署投标文件，则本页不填写。

### 附件1：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       (法定代表人亲笔签字)性别：        年龄：        职务：       _

系                                (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     (盖单位章)

年     月     日

注：法定代表人签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 附件2：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

如为二代身份证，须同时提供正、反两面复印件

委托代理人身份证复印件

如为二代身份证，须同时提供正、反两面复印件

### 三、投标保证金

投标人应在此提供投标保证金已缴凭证的复印件及基本账户开户许可证的复印件。

### 四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在30000字以内)；

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期的保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

### 五、资格审查资料

#### (一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

（二）施工人员组织机构图

(投标人组成机构图)

#### (三)拟委任的主要施工人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表后应附主要施工人员的的身份证、职称资格证书等相关证件。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）拟投入本合同工程特殊工种人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 所从事工种 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：各投标人需将所填报特殊工种操作人员操作证书复印件附后。

（五）拟投入的主要机械设备、实验仪器清单

| 序号 | 机械设备名称 | 厂家及型号 | 数量 | 自有或租赁 | 预计进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要机械设备必须保证自有，外租机械不能超过30%。所有设备购置合格证、特种设备年检证复印件附后。

#### (六)近年财务状况表

6-1 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2019年 |
| --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |
| 2．总资产报酬 | % |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |
| 4．资产负债率 | % |  |
| 5、流动比率 | % |  |
| 6、速动比率 | % |  |

6-2 投标人为本标段专门提供的营运资金

投标人承诺专门为本项目提供的营运资金为：        万元人民币；

#### (七)近五年完成的类似项目表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 合同额 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### (八)正在施工和新承接的项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 合同额 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### (九)近三年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

### 六、承诺函

(招标人名称)：

我方参加了       (项目名称)投标，若我方中标，我方在此承诺：

本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报相关主管部门，作为不良记录纳入河北广通路桥集团有限公司劳务库信息管理系统。

投 标 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年    月    日

### 七、其他材料

### 八、投标报价函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了            (项目名称)招标文件的全部内容(含补遗书第  号至第  号)，愿意以人民币(大写)          元(¥   )的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.                              (其他补充说明)。

投 标 人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 已标价工程量清单

### 投标人应该按照第四章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

十、单价分析表格式

| 所投标段： |  |  | 投标人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 细目名称 | 单位 | 单价 | 单价组成 |
|  |  |  | 人工费 | 机械费 | 材料费 | 模板费 | 辅材费 | 其他费 |

注：本表请投标人严格按照招标人要求填报，若投标人未填报此表或未按招标人要求填报，招标人将对投标人投标文件不予受理。